图书管理系统验收报告

文档修订历史记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归档日期 | 版本 | 说明 | 作者 | 审批人 |
| 2015-6-4 | V1.0 | 建立本文档 | 陈全保 | 陈全保 |

目录

1. **项目基本情况----------------------------------------------------------------------3**
2. **项目进度审核----------------------------------------------------------------------3**

**2.1项目实施进度情况----------------------------------------------------------3**

**2.2项目变更情况-----------------------------------------------------------------3**

**2.2.1项目内容变更情况--------------------------------------------------3**

**2.2.2项目需求变更---------------------------------------------------------3**

**2.3项目投资费用情况-----------------------------------------------------------4**

**3.项目验收计划-------------------------------------------------------------------------4**

**3.1项目验收原则-------------------------------------------------------------------4**

**3.2 项目验收方式------------------------------------------------------------------4**

**3.3项目验收内容-------------------------------------------------------------------4**

**4.1项目验收情况汇总表---------------------------------------------------------5**

**4.2项目验收附件明细-----------------------------------------------------------6**

**5.项目验收资料**

**5.1开发单位项目实施总结--------------------------------------------------7**

**5.2 使用单位意见---------------------------------------------------------------7**

**6.附件**

**6.1附件一：软件平台验收单----------------------------------------------7**

**6.2附件二：功能模块验收单-----------------------------------------------8**

**6.3附件三：项目文档验收单-----------------------------------------------9**

**1项目基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 图书管理系统 |
| 项目开工时间 | 2015-5-17 |
| 项目竣工时间 | 2015-6-1 |
| 项目验收日期 | 2015-6-6 |

**2项目进度审核**

**2.1项目实施进度情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 阶段名称 | 起止时间 | 交付物列表 | 备注 |
| 1 | 需求调研 | 2015年5月17日 | 需求说明书 |  |
| 2 | 系统开发 | 2015年6月1日 |  |  |
| 3 | 功能调试 | 2015年6月3日 | 测试文档 |  |
| 4 | 安装部署 | 2015年6月6日 | 无 |  |
| 5 | 用户培训 | 2015年6月7日 | 用户手册 |  |

**2.2项目变更情况**

**2.2.1项目内容变更情况**

运行一切正常

**2.2.2项目需求变更**

无

**2.3项目投资费用情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **款项** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | **开发人员工资** | **0** |  |
| **2** | **服务器租用** | **0** |  |
| **3** | **耗损费** | **10** |  |
| **合计** | | **10** |  |

**3.项目验收计划**

**3.1项目验收原则**

1．审查提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性，审查文档是否齐全、合理；

2审查项目功能是否达到了规定的要求；

3．审查项目有关服务指标是否达到了要求；

4审查项目投资以及实施进度的情况；

5对项目的技术水平做出评价，并得出项目的验收结论。

**3.2 项目验收方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **验收人员** | **所属单位** | **所属角色** | **相关职责** |
| **王洋** | **开发部门** | **开发人员** | **开发代码** |
| **夏桂林** | **评审部分** | **验收者** | **验收项目进度** |
| **陈全保** | **质量控制** | **项目经理** | **质量监控** |

**3.3项目验收内容**

1、软件平台验收；

操作系统，Apache Tomcat7.0 ，MySQL 5.1等

2应用系统验收

相关功能模块列表，根据合同填写

3项目文档验收

技术实施方案、功能测试报告和用户使用手册等

**4.1项目验收情况汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **验收项** | **验收意见** | | **备注** |
| **通过** | **不通过** |
| 软件平台 | **通过** |  |  |
| 功能模块 | **通过** |  |  |
| 项目文档 | **通过** |  |  |
| 服务响应 | **通过** |  |  |
| **总体意见：**  **通过**  **使用方（签字）** | | | |
| **未通过的理由：**    **使用方（签字）** | | | |

**4.2项目验收附件明细**

1软件平台验收单（见附件一）。

2功能模块验收单（见附件二）。

3项目文档验收单（见附件三）。

**5.项目验收资料**

**5.1开发单位项目实施总结**

|  |
| --- |
| **开发单位（签章）** |

**5.2 使用单位意见**

|  |
| --- |
| **使用单位（签字或签章）**  **服务及响应满意度： □**5 □4 □3 □2 □1 |

**6.附件**

**6.1附件一：软件平台验收单**

**验收人：陈全保**

**验收时间：2015年6月3日星期三**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件类型** | **软件名称** | **验收结果** | **备注** |
| **1** | **Web应用** | **图书管理** | **通过** | **已提交** |

**6.2附件二：功能模块验收单**

**验收人：陈全保**

**验收时间：2015年6月3日星期三**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能模块** | **验收内容** | **规范要求** | **验收结果** |
| **1** | **登录注册** | 登录注册功能，更新数据库 | **符合用户实际需求** | **通过** |
| **2** | **用户管理** | 对用户的增删改查 | **符合用户实际需求** | **通过** |
| **3** | **图书管理** | 对图书的增删改查 | **符合用户需求** | **通过** |
| **4** | **数据库设计** | 接口正确 | **符合用户需求** | **通过** |
| **5** | **读者管理** | 对用户信息的修改 | **符合实际需求** | **通过** |
| **6** | **借阅书** | 借书和还书 | **符合实际需求** | **通过** |

**6.3附件三：项目文档验收单**

验收人：陈全保

验收时间：2015年6月3日星期三

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文档名称 | 用途 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图书管理系统平台解决方案 | 前期需求调研以及概要设计和详细设计，主要用于指导后续的详细代码设计以及系统的部署安装工作 | 通过 |  |
| 2 | 图书管理系统测试文档 | 功能调试测试的工作成果和总结，用于规范测试流程与测试内容，尽最大可能找出项目中的错误并进行修正 | 通过 |  |
| 3 | 图书管理系统使用手册 | 主要用于用户功能使用的培训工作，并方便用户使用过程中查阅 | 通过 |  |
| 4 | 数据库设计报告 | 数据库设计结构，接口说明 | 通过 |  |